# وثيقة التخطيط الهندسي: المرحلة الثانية

# (البُعد المكاني والتتبع الحي)

### 1. الهدف العام من المرحلة (Phase Objective)

دمج الخرائط الرقمية (Google Maps API) داخل التطبيق لتحويل الإحداثيات الجغرافية الجافة إلى معالم مرئية، وتمكين العميل من تتبع شاحنة الغاز بشكل حي ومباشر (Real-time Tracking) على الخريطة أثناء توجهها إليه، مما يرفع من جودة تجربة المستخدم ويقضي على عشوائية الانتظار.

### 2. التعديلات على معمارية البيانات (Database Updates)

لتشغيل ميزة التتبع الحي، سنقوم بتحديث جدول المستخدمين/السائقين لإضافة حقول المواقع الديناميكية:

#### أ. تحديث جدول السائقين (Driver Location Fields)

- Driver_Lat : خط العرض الحالي لمركبة السائق (Double - يتحدث تلقائياً).

- Driver_Lng : خط الطول الحالي لمركبة السائق (Double - يتحدث تلقائياً).

- Is_Online : حالة السائق الحالية (Boolean: True إذا كان جاهزاً للعمل، False إذا كان مغلقاً).

### 3. تدفق العمليات البرمجية والميزات الجديدة (Features & Logic)

#### أولاً: واجهة تحديد الموقع الدقيق للعميل (Geo-Location Picker)

- في المرحلة الأولى كان التطبيق يجلب موقع العميل التلقائي فوراً، الآن عند ضغط العميل على "طلب غاز"، تفتح له شاشة بها خريطة تفاعلية.

- يظهر "دبوس" (Marker) يحدد موقعه، ويُتاح للعميل تحريك الخريطة لتعديل مكان التوصيل بدقة (مثلاً: لتحديد العمارة بدقة).

- عند تأكيد الطلب، تُرسل الإحداثيات الدقيقة المعدلة إلى قاعدة البيانات (Customer_Lat / Customer_Lng).

#### ثانياً: واجهة التوجيه للسائق (Driver Navigation Screen)

- عندما يضغط السائق على "قبول الطلب" (من المرحلة الأولى)، تفتح له الخريطة الرسمية داخل التطبيق.

- يتم رسم "دبوس" (Marker) يمثل موقع العميل المستهدف بناءً على إحداثياته المخزنة.

- ميزة اختيارية: تفعيل زر يفتح تطبيق (Google Maps) الخارجي لتوجيه السائق عبر نظام الصوت (Turn-by-Turn Navigation) إذا كان لا يعرف المنطقة.

#### ثالثاً: محرك التتبع الحي (Live Tracking Engine) - "الأهم تقنياً"

- في خلفية تطبيق السائق (Background/Foreground Service): يعمل كود برمي يعمل كل (5 إلى 10 ثوانٍ) لجلب إحداثيات السائق الحالية من مستشعر الـ GPS في هاتفه، ويقوم بتحديث حقول (Driver_Lat / Driver_Lng) في قاعدة البيانات طالما أن الطلب في حالة Accepted.

- في واجهة العميل: بمجرد قبول الطلب، تتحول شاشة العميل إلى خريطة تفاعلية.

- يقوم التطبيق بإنشاء "مستمع ديناميكي" (Stream Listener) يراقب إحداثيات السائق المرتبط بطلبه من قاعدة البيانات.

- كلما تغيرت إحداثيات السائق، تتحرك "أيقونة سيارة/شاحنة زرقاء" على خريطة العميل بشكل سلس يوضح اقترابه منه.

### 4. معايير النجاح والتحقق (Definition of Done)

تعتبر هذه المرحلة ناجحة ومكتملة عند تحقيق الآتي:

- [ ] قدرة العميل على تحريك الخريطة وتحديد موقع مخصص بدقة قبل إرسال الطلب.

- [ ] تحديث إحداثيات السائق في قاعدة البيانات بشكل دوري وتلقائي دون تدخل منه أثناء القيادة.

- [ ] رؤية أيقونة السائق تتحرك على شاشة العميل في الوقت الفعلي (Real-time) وبفارق زمن لا يتعدى ثوانٍ معدودة عن الواقع.