# وثيقة التخطيط الهندسي: المرحلة الرابعة (الإشعارات وتجربة المستخدم)

### 1. الهدف العام من المرحلة (Phase Objective)

تحويل التطبيق إلى منظومة تفاعلية عبر دمج خدمة الإشعارات اللحظية (Push Notifications) لإبقاء أطراف النظام (العميل والسائق) على اطلاع دائم بحالة الطلب دون الحاجة لبقاء التطبيق مفتوحاً، مع إضافة خيارات مرنة لإنهاء المعاملات المالية وتأكيد الدفع.

### 2. التعديلات على معمارية البيانات (Database Updates)

لتشغيل نظام الإشعارات اللحظية، نحتاج لتخزين "رمز الجهاز" الخاص بكل مستخدم لإرسال الإشعارات له مباشرة:

#### أ. تحديث جدول المستخدمين (Token Management)

- Device_Token : رمز فريد لجهاز المستخدم (FCM Token - String)، يتحدث تلقائياً عند فتح التطبيق لإرسال الإشعارات للجهاز الصحيح.

#### ب. تحديث جدول الطلبات (Payment Details)

- Payment_Method : طريقة الدفع المختارة (String: إما Cash أو Digital_Wallet).

- Total_Price : المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه (Double).

### 3. تدفق العمليات البرمجية والميزات الجديدة (Features & Logic)

#### أولاً: محرك الإشعارات اللحظية الذكي (Push Notifications Engine)

يرتبط هذا المحرك بتغيرات حالة الطلب (Order_Status) التي بنيناها في المرحلة الأولى:

- عند إنشاء الطلب (Pending): يتم إرسال إشعار مكثف لجميع السائقين المتواجدين في المحيط: "يوجد طلب جرة غاز جديد بالقرب منك!".

- عند قبول الطلب (Accepted): يستقبل العميل إشعاراً فورياً: "تم قبول طلبك! الشاحنة في طريقها إليك الآن مع الموزع [اسم السائق]".

- عند اقتراب السائق (المرحلة 2 الجغرافية): عندما تصبح المسافة بين السائق والعميل أقل من 500 متر، يرسل النظام إشعاراً تلقائياً للعميل: "موزع الغاز أصبح قريباً جداً من موقعك، يرجى الاستعداد".

#### ثانياً: شاشة تفاصيل الفاتورة والدفع (Checkout & Payment UI)

- قبل تأكيد العميل للطلب في المرحلة الثانية، تظهر له نافذة صغيرة لتحديد طريقة الدفع:

  - الدفع النقدي (Cash): وهو الخيار التقليدي.

  - المحافظ الرقمية (Digital Wallets): (مثل زين كاش / كليك)، حيث يعرض التطبيق رقم محفظة السائق أو رمز QR الخاص به لتسهيل التحويل المباشر.

- عند ضغط السائق على زر "تم التوصيل" (من المرحلة الأولى)، تظهر شاشة "مستخلص الرحلة" للطرفين وبها السعر النهائي وتأكيد استلام المبلغ.

#### ثالثاً: نظام التقييم والملاحظات (Rating System)

- بمجرد تحول الطلب إلى Completed، تظهر للعميل شاشة منبثقة لتقييم السائق من (1 إلى 5 نجوم) مع إمكانية كتابة ملاحظة صغيرة.

- يتم حساب متوسط هذه التقييمات وتخزينه في ملف السائق لرفع كفاءة الخدمة واستبعاد السائقين ذوي التقييمات المنخفضة.

### 4. معايير النجاح والتحقق (Definition of Done)

تعتبر هذه المرحلة ناجحة ومكتملة عند تحقيق الآتي:

- [ ] وصول الإشعارات لهاتف العميل أو السائق حتى لو كان التطبيق مغلقاً في الخلفية (Background).

- [ ] تسجيل طريقة الدفع والقيمة المالية بنجاح داخل سجل الطلب في قاعدة البيانات.

- [ ] ظهور شاشة التقييم تلقائياً فور إغلاق الطلب، وتحديث متوسط تقييم السائق برمجياً.